UMOWA - projekt

o udzielenie zamówienia sektorowego

zawarta dnia ………………… pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Spółką Akcyjną w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (adres do korespondencji: ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków), zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000025692, NIP: 679-008-56-13, posiadającym kapitał zakładowy w wysokości 84.882.400,00 zł, oraz kapitał wpłacony w wysokości 84.882.400,00 zł, zwanym dalej Zamawiającym lub MPK S.A. w Krakowie, którego reprezentują: ……………………………………………………..

a

..................................................................*

zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentują: ……………………………………………………..

*W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, do umowy zostanie wpisane postanowienie o ponoszeniu przez nie solidarnej odpowiedzialności  za wykonanie niniejszej umowy.

zwanymi dalej łącznie lub osobno Stronami lub Stroną,

o następującej treści:

Umowa niniejsza zostaje zawarta w trybie przetargu sektorowego, znak sprawy: FZ-281-25/17,na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPK S.A. w Krakowie”. Do przedmiotowej umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) na podstawie art. 132 ust. 1 pkt 5 oraz art. 133 ust. 1 ustawy.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) znak sprawy: FZ-281-25/17 oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Przedmiotem umowy jest:

  - (dotyczy zadania nr 1*)

    - dostawa jednej kompletnej zabudowy do wagonu tramwajowego N8; w zakresie określonym w § 2 ust. 1.

  - (dotyczy zadania nr 2*)

    - wykonanie projektu zabudowy wagonu GT8S (z wizualizacją),

    - wykonanie i dostawa elementów zabudowy do czterech (4) wagonów tramwajowych GT8S,

    - montaż elementów zabudowy w pierwszym (jednym) wagonie tramwajowym GT8S;

w zakresie określonym w § 3 ust. 1 i 2,

zwane dalej przedmiotem zamówienia lub elementami zabudowy lub zabudową.

WARUNKI REALIZACJI

§ 2 (dotyczy zadania nr 1*)

- W skład jednej (1) kompletnej zabudowy wchodzą wszystkie elementy zabudowy wymienione w załączniku nr 1 do umowy (załącznik nr 5 do SIWZ - spis elementów wchodzących w skład kompletnej zabudowy N8).

- Wymagania techniczne i technologiczne przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2a do umowy oraz:

  - Wszystkie elementy zabudowy są wykonane z jednego rodzaju laminatu (o takiej samej strukturze i we wskazanym kolorze): ………………………………….,  kod odpadu dla laminatu  …………………. (w umowie zostanie wpisany rodzaj/nazwa handlowa laminatu oraz kod odpadu podany przez Wykonawcę w ofercie);

  - Materiały (laminaty) do produkcji elementów spełniają wymagania wg. normy PN-K-02511: 2000 wymagane dla elementów stosowanych w transporcie szynowym, potwierdzone wynikami z badań dla zastosowanego materiału (laminatu) wg. normy PN-K-02511: 2000 przeprowadzonych przez uprawnioną jednostkę lub zaświadczeniem o dopuszczeniu zastosowanego materiału (laminatu) do produkcji elementów zabudowy  do stosowania w wagonach tramwajowych, wystawione np. przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie.*   *dokument dołączony przez Wykonawcę do oferty

- Przedmiot zamówienia jest wykonany zgodnie z rysunkami wymienionymi w załączniku nr 6 do SIWZ. Zamawiający posiada prawa autorskie do rysunków, wymienionych w złączniku nr 6 do SIWZ, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia:

  - Rysunki są  własnością Zamawiającego i mogą być przez Wykonawcę wykorzystywane tylko do realizacji niniejszego zamówienia,

  - Wykonawcy nie przysługuje prawo do utrwalania, zwielokrotniania, obrotu, przetwarzania ani rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie powierzonych mu rysunków w jakimkolwiek innym celu niż realizacja niniejszego zamówienia,

- Termin dostawy przedmiotu zamówienia: jednorazowo, do 8 (ośmiu) tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy.

- Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu arkusze pomiarowe na ściany czołowe (przednią i tylną), fakturę oraz listę elementów. Przy dostawie poszczególne elementy wchodzące w skład kompletnej zabudowy są opisane numerem pozycji i numerem odpowiedniego rysunku, wynikającymi z załącznika nr 6 do SIWZ.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych lub wad jakościowych oraz niezgodności z przedmiotem zamówienia określonym w niniejszej umowie dostarczonego przedmiotu zamówienia / poszczególnych elementów zabudowy, Zamawiający pozostawi przedmiot zamówienia / poszczególne elementy zabudowy do dyspozycji Wykonawcy, powiadamiając Wykonawcę o stwierdzonych brakach lub wadach faksem lub e-mailem. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

§ 3 (dotyczy zadania nr 2*)

- W skład jednego (1) kompletu zabudowy (na jeden wagon) wchodzą wszystkie elementy zabudowy wymienione w poniższej tabeli:

| L.p. | Nazwa pozycji Zamawiającego | Nazwa pozycji | Nr rysunku | JM | Ilość przypadająca na jeden (1) wagon | Ilość przypadająca na cztery (4) wagony |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementy zabudowy członu C GT8S |  |
|  | TD00722012ZZ | PŁYTA SUFITU | GT8S - MF05 040400-1-04 | szt. | 3 | 12 |
|  | TD00782109ZZ | MASKOWNICA OTWORU OŚWIETLENIA | GT8S - MF05 360200-1-01 | szt. | 4 | 16 |
|  | TD00782110ZZ | SZAFKA GÓRNA | GT8S - MF05 040404-1-00 | szt. | 4 | 16 |
|  | TD00782111ZZ | OBUDOWA MASZYNY DRZWI | GT8S - MF05 040401-1-00 | szt. | 2 | 8 |
|  | TD00782112ZZ | WYŁOŻENIE LEWE | GT8S - MF05 040301-1-00 | szt. | 2 | 8 |
|  | TD00782113ZZ | WYŁOŻENIE PRAWE | GT8S - MF05 040302-1-00 | szt. | 2 | 8 |
|  | TD00782114ZZ | SŁUPEK LEWY | GT8S - MF05 040303-1-00 | szt. | 2 | 8 |
|  | TD00782115ZZ | SŁUPEK PRAWY | GT8S - MF05 040304-1-00 | szt. | 2 | 8 |
|  |  | PANEL DACHOWY 1 | GT8_141121-1-00 | szt. | 8 | 32 |
|  |  | OSŁONA KLIMATYZATORA | GT8_141111-1-00 | szt. | 2 | 8 |
|  |  | PANEL DACHOWY 2 | GT8_141211-1-00 | szt. | 4 | 16 |
|  |  | ZDERZAK | N8_160201-1-00 | szt. | 2 | 8 |
|  |  | OSŁONA PRAWA | GT8_160300-1-00 | szt. | 2 | 8 |
|  |  | OSŁONA LEWA | GT8_160400-1-00 | szt. | 2 | 8 |
|  |  | OSŁONA SPRZĘGU | GT8_160500-1-00 (BEZ POZYCJI NR 2) | szt. | 2 | 8 |
|  |  | OKULAR PRAWY | GT8_160601-1-00 | szt. | 2 | 8 |
|  |  | OKULAR LEWY | GT8_160701-1-00 | szt. | 2 | 8 |
| Elementy zabudowy czoła, kabiny GT8S |
|  | - | ŚCIANY CZOŁOWE Z KONSTRUKCJĄ STALOWĄ WYŁOŻENIA OKIENNE W KABINIE MOTORNICZEGO, MASKOWNICA GÓRA I DÓŁ MIĘDZY PULPITEM A CZOŁEM, SZAFKA NA TABLICĘ KIERUNKOWĄ | kpl | 2 | 8 |

- Realizacja zadania nr 2 obejmuje:

  - Wykonanie projektu zabudowy wagonu GT8S (z wizualizacją), zwanego dalej projektem w tym:

    - projekt ściany czołowej wraz z konstrukcją stalową; projekt ma uwzględniać:

- kształt i wymiary zewnętrzne ściany czołowej wg rysunku GT8_160100-2-00

- klapkę rewizyjną (na zawiasie, z zamkami, otwieraną do bok) zgodnie z rysunkami (szkicami) – załącznik nr 9a i 9b do SIWZ

    - projekt wstępny (koncepcja) wyłożenia okiennego w kabinie motorniczego,

    - projekt wstępny (koncepcja) maskownicy góra i dół między pulpitem a czołem,

    - projekt wstępny (koncepcja) szafki na tablicę kierunkową.

  - Wykonanie i dostawa elementów zabudowy do czterech (4) wagonów tramwajowych GT8S, obejmuje:

    - elementy zaprojektowane i wymienione w ust. 2.1.

    - elementy według rysunków zamawiającego wymienionych w tabeli z ust. 1 pkt. 1 do 17 oraz załączniku nr 10 do SIWZ

  - Montaż elementów zabudowy w pierwszym (jednym) wagonie tramwajowym GT8S obejmuje elementy zabudowy wymienione w tabeli nr 1 w pkt. 18 bez poz. 1 z uwzględnieniem istniejącego wyposażenia kabiny motorniczego  (pulpit, wygrodzenie itp.).

    - Montaż odbędzie się na terenie Zamawiającego i w obecności pracowników Zamawiającego.

  - W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

    - wykonania i doręczenia Zamawiającemu projektu zabudowy (wraz z wizualizacją) wagonu tramwajowego GT8S (o którym mowa w pkt. 3.2) oraz przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich projektów zgodnie z postanowieniami umowy.

    - wykonania montażu elementów zabudowy GT8S na terenie Zamawiającego i przy udziale pracowników Zamawiającego z wykorzystaniem sprzętu własnego Wykonawcy. Zamawiający udostępni niezbędne media energetyczne.

  - Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu projekt w wersjach:

    - elektronicznej – pliki inventor 2017 lub pliki w formacie PDF lub step oraz

    - papierowej  - jeden egzemplarz.

Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu projekt wraz z katalogiem części zamiennych elementów zabudowy.

  - Zatwierdzenie  projektu i wstępnych koncepcji przez Zamawiającego nastąpi w formie protokołu odbioru nie zawierającego zastrzeżeń Zamawiającego w terminie do 5 dni od doręczenia projektu do Działu Technicznego.

  - Zamawiający odmówi zatwierdzenia projektu, jeżeli będzie on niezgodny z wymaganiami określonymi w umowie, niekompletny lub bezużyteczny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

  - W przypadku niezatwierdzenia projektu, Zamawiający przekaże swoje uwagi w terminie do 5 dni od daty doręczenia projektu i wezwie Wykonawcę do poprawy projektu zgodnie z uwagami Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

  - Bezskuteczny upływ wskazanego przez Zamawiającego terminu na poprawę projektu powoduje, iż przedłożony Zamawiającemu projekt nie zostanie przyjęty a Wykonawca poniesie skutki opóźnienia w wykonaniu zamówienia przewidziane w umowie.

  - Zamawiający zastrzega iż dostawa i montaż elementów zabudowy dla wagonu tramwajowego GT8S może nastąpić wyłącznie po zatwierdzeniu projektu przez Zamawiającego.

  - Odbiór pierwszej dostawy elementów zabudowy dla pierwszego wagonu GT8S nastąpi  na podstawie nie zawierającego zastrzeżeń Zamawiającego protokołu odbioru, podpisanego przez Zamawiającego, po wykonaniu montażu, dostarczeniu dokumentacji powykonawczej i akceptacji wykonanej zabudowy.

  - Trzy pozostałe dostawy elementów zabudowy dla pozostałych trzech wagonów GT8S przekazywane będą Zamawiającemu na podstawie faktury (jeden egzemplarz faktury dla Zamawiającego) wystawionej przez Wykonawcę, zgodnej z dostarczonym przedmiotem zamówienia.

  - W przypadku dostawy przedmiotu zamówienia niezgodnego z udzielonym zamówieniem lub dotkniętego wadami fizycznymi lub prawnymi, Zamawiający nie przyjmie dostawy, o czym powiadomi Wykonawcę faksem lub e-mailem. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

- Wymagania techniczne i technologiczne przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2b do umowy oraz:

  - Wszystkie elementy zabudowy są wykonane z jednego rodzaju laminatu (o wskazanej strukturze i we wskazanym kolorze): ………………………………….,  kod odpadu dla laminatu  …………………. (w umowie zostanie wpisany rodzaj/nazwa handlowa laminatu oraz kod odpadu podany przez Wykonawcę w ofercie);

  - Materiały (laminaty) do produkcji elementów spełniają wymagania wg. normy PN-K-02511: 2000 wymagane dla elementów stosowanych w transporcie szynowym, potwierdzone wynikami z badań dla zastosowanego materiału (laminatu) wg. normy PN-K-02511: 2000 przeprowadzonych przez uprawnioną jednostkę lub zaświadczeniem o dopuszczeniu zastosowanego materiału (laminatu) do produkcji elementów zabudowy  do stosowania w wagonach tramwajowych, wystawione np. przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie.*   *dokument dołączony przez Wykonawcę do oferty

- Przedmiot zamówienia jest wykonany zgodnie z rysunkami wymienionymi w tabeli z ust.1 niniejszego paragrafu oraz w załączniku nr 10 do SIWZ. Zamawiający posiada prawa autorskie do rysunków, wymienionych w tabeli z ust.1 niniejszego paragrafu w złączniku nr 10 do SIWZ, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia:

  - Rysunki są  własnością Zamawiającego i mogą być przez Wykonawcę wykorzystywane tylko do realizacji niniejszego zamówienia,

  - Wykonawcy nie przysługuje prawo do utrwalania, zwielokrotniania, obrotu, przetwarzania ani rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie powierzonych mu rysunków w jakimkolwiek innym celu niż realizacja niniejszego zamówienia,

- Termin dostawy przedmiotu zamówienia:

  - Dostawa i montaż elementów dla pierwszego wagonu GT8S : do 9 tygodni (w tym wykonanie projektu ściany czołowej i koncepcji zabudowy kabiny motorniczego do 1 tygodnia) od daty zawarcia umowy. Z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (brak możliwości udostępnienia wagonu do montażu zabudowy) termin może ulec wydłużeniu.

  - Dostawa elementów do drugiego, trzeciego, czwartego wagonu GT8S: sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, do 8 tygodni od daty przekazania zlecenia.

Ilości podane przez Zamawiającego w tabeli w paragrafie 3  określają szacunkowe potrzeby i nie stanowią zobowiązania dla Zamawiającego, ani podstawy do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Wykonawcę

§ 4 (dotyczy zadania nr 1 i 2*)

- Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest MPK S.A. w Krakowie:

  - Doręczenie projektu – Dział Techniczny, ul. J. Brożka 3,30-347 Kraków,

  - Dostawa elementów zabudowy i ich montaż w pierwszym wagonie GT8S – w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na trenie MPK S.A. w Krakowie,

  - Dostawa elementów zabudowy w pozostałych trzech wagonach GT8S i jednym wagonie N8 - Magazyn Centralny nr 4, ul. Jana Brożka 3, 30- 347 Kraków. Dostawy są przyjmowane w dni robocze w godzinach od 6:00 do 13:30.

- Osoba odpowiedzialna za realizację umowy:

  - ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………………

  - ze strony Wykonawcy:  ………………………………………………………………………..

JAKOŚĆ I GWARANCJA JAKOŚCI

§ 5 (dotyczy zadania nr 1*)

- Wykonawca udziela … (minimum 24)-miesięcznej gwarancji należytej jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.

- Okres gwarancji jakości rozpoczyna bieg od daty przyjęcia dostawy przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

- Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się lub zostaną wykryte wady przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany na własny koszt  wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad i spełniający wszystkie wymagania określone w niniejszej umowie, w terminie do 7 dni od daty złożenia reklamacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do odebrania od Zamawiającego wadliwego przedmiotu zamówienia i dostarczenia wolnego od wad w terminie, o którym mowa w ust. 3, na swój koszt i ryzyko.

- Koszty związane z rozpatrzeniem reklamacji (w tym koszt odbioru i zwrotu reklamowanego przedmiotu zamówienia / poszczególnych elementów zabudowy) ponosi Wykonawca.

- Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest w oparciu o dokumentację Zamawiającego (protokoły reklamacyjne).

- Zamawiający zastrzega, że w przypadku konieczności wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia / poszczególnych elementów zabudowy Wykonawca będzie ponosił koszty jego /ich demontażu i ponownego montażu.

§ 6 (dotyczy zadania nr 2*)

- Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji należytej jakości przedmiotu zamówienia (tj. projektów zabudowy, elementów zabudowy oraz usługi montażu). Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- Okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty:

  - podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 2.6 – dla każdego projektu,

  - podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 2.11 – dla dostawy elementów zabudowy dla pierwszego wagonu GT8S oraz usługi montażu,

  - przyjęcia dostawy przez Zamawiającego – dla dostawy elementów zabudowy dla pozostałych trzech wagonów GT8S.

- Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się lub zostaną wykryte wady projektu Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do ich usunięcia oraz modyfikacji lub uzupełnienia projektu, w terminie do 7 dni od daty złożenia reklamacji.

- Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się lub zostaną wykryte wady elementów zabudowy,  Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do ich wymiany na wolne od wad i spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszej umowie, w terminie do 7 dni od daty złożenia reklamacji. W razie wykrycia lub ujawnienia się w okresie gwarancji wad w wykonanym montażu Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do odebrania od Zamawiającego wadliwego przedmiotu zamówienia i dostarczenia wolnego od wad w terminie, o którym mowa odpowiednio w ust. 3 lub 4, na swój koszt i ryzyko.

- Koszty związane z rozpatrzeniem reklamacji (w tym koszt odbioru i zwrotu reklamowanego przedmiotu zamówienia / poszczególnych elementów zabudowy) ponosi Wykonawca.

- Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest w oparciu o dokumentację Zamawiającego (protokoły reklamacyjne).

- Zamawiający zastrzega, że w przypadku konieczności wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia / poszczególnych elementów zabudowy Wykonawca będzie ponosił koszty jego /ich demontażu i ponownego montażu.

WYNAGRODZENIE

§ 7

- Strony ustaliły wartość zamówienia na kwotę:

netto: ………… zł (słownie: ………………. złotych), w tym:

  - za zadanie nr 1:

netto: ………… zł (słownie: ………………. złotych);

  - za zadanie nr 2:

netto: ………… zł (słownie: ………………. złotych).

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie naliczone w oparciu o faktycznie zrealizowany przedmiot zamówienia, na podstawie cen jednostkowych netto podanych w załączniku nr 3a i 3b do umowy (załączniki nr 11.1 i 11.2 do SIWZ).

- Należny podatek od towarów i usług VAT zostanie naliczony i zapłacony zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.

- W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, ceny brutto oraz stawki podatku VAT określone w ofercie Wykonawcy ulegną odpowiedniej zmianie w taki sposób, aby wynikające z umowy ceny netto pozostały niezmienione. Zmiana wskazana w zdaniu poprzedzającym nie stanowi zmiany umowy.

- Cena netto nie może ulec podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy.

- Wykonawca może obniżyć cenę w każdym czasie, w formie aneksu do umowy.

- Wykonawca może udzielić Zamawiającemu rabatu/upustu cenowego na przedmiot zamówienia. Zastosowanie ceny z udzielonym rabatem/ upustem nie stanowi zmiany umowy i odbywa się automatycznie bez konieczności zawiadamiania Zamawiającego. Potwierdzeniem udzielenia przez Wykonawcę Zamawiającemu rabatu/upustu cenowego, o którym mowa w niniejszym ustępie jest faktura z wyszczególnieniem ceny podanej w niniejszej umowie oraz wysokości udzielonego rabatu/upustu.

- Cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy.

- Podstawą zapłaty faktury jest:

  - dla zadania nr 1: przyjęcie dostawy przez Zamawiającego;

  - dla zadania nr 2:

    - niezawierający zastrzeżeń Zamawiającego protokół odbioru (dla pierwszej dostawy po wykonaniu projektu, dostawy i montażu);

    - przyjęcie dostawy przez Zamawiającego (dla trzech pozostałych dostaw).

- Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na następujący numer rachunku bankowego Wykonawcy: …………………………… w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej prawidłowo i zgodnie z umową faktury potwierdzającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Faktura będzie wystawiona na: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków, NIP: 679-008-56-13 i doręczona na adres: ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków.

- Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest zamieścić numer niniejszej umowy.

- Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest zamieścić numer rachunku bankowego podany w niniejszej umowie z zastrzeżeniem kolejnego ustępu.

- Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy określonego w niniejszej umowie jest dopuszczalna za powiadomieniem Zamawiającego przez Wykonawcę pisemnie na adres: Sekcja Finansowa MPK S.A. w Krakowie, ul. J. Brożka 3, faksem na numer 12/2541989 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: suder@mpk.krakow.pl, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

- W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę powyższych postanowień, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty do czasu prawidłowego powiadomienia o zmianie numeru rachunku bankowego.

Niezależnie od powyższego, w przypadku niedochowania przez Wykonawcę warunku określonego w powyższym ustępie, dokonanie przez Zamawiającego zapłaty na rachunek bankowy wskazany w umowie będzie uznane za skuteczne.

- Za termin zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Cesja wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

PRAWA  AUTORSKIE MAJĄTKOWE

§ 8

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do projektów określonych w niniejszej umowie na następujących polach eksploatacji:

  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowań - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

  - wykorzystywanie w prowadzonych przez MPK S.A. w Krakowie postępowaniach 
o udzielenie zamówienia,

  - stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu,

  - trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,

  - wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

  - tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany),

  - publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie,

  - rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,

  - zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek, adaptacji utworów składających się na utwór oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie,

  - prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,

  - prawo do rozporządzania utworami składającymi się na utwór i ich opracowaniami oraz prawo udostępniania ich do korzystania.

- Wykonawca będzie chronił Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich dotyczącymi naruszenia praw dotyczących patentu, znaku handlowego lub wzoru przemysłowego, jakie mogłoby mieć miejsce w związku z użytkowaniem przedmiotu zamówienia. Postanowienie niniejsze stosuje się również dla wszelkich innych, niewymienionych wprost, praw własności przemysłowej i praw autorskich.

- Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz egzemplarzy projektów jest wliczone w wynagrodzenie określone w § 7 ust. 1. umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

§ 9

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następującej wysokości:

  - w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w zakresie poszczególnej części zamówienia (zadania) przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 3 a także w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę - 12,5% % maksymalnej wartości zamówienia netto określonej w § 5 ust. 1 / maksymalnej wartości netto tej części zamówienia, którą obejmuje odstąpienie lub rozwiązanie,

  - w przypadku nieterminowej dostawy lub nieterminowej naprawy lub wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad, za każdy dzień opóźnienia - 0,65% wartości zamówienia netto (§ 7 ust 1 umowy).

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

OKRES OBOWIĄZYWANIA

§ 10

- Dotyczy zadania nr 2*: Umowa została zawarta na okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty jej zawarcia.

- Zamawiający zastrzega sobie, iż w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca będzie mógł żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w całości lub w zakresie poszczególnej części zamówienia (zadania) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, w szczególności niedotrzymania terminów dostawy przedmiotu zamówienia lub powtarzających się reklamacji dotyczących złej jakości przedmiotu zamówienia.

PODWYKONAWCY, OSOBY WYKONUJĄCE ZAMÓWIENIE NA ZLECENIE WYKONAWCY

§ 11

- Za Podwykonawcę uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną, albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, z którą Wykonawca zawarł umowę, za zgodą Zamawiającego, na wykonanie części przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przedłożyć, na żądanie Zamawiającego, umowę z Podwykonawcą określającą pełny zakres powierzonych czynności.

## Realizacja niniejszej umowy przy pomocy Podwykonawców może odbywać się po uzyskaniu aprobaty Zamawiającego.

- Wykonawca ma prawo powierzyć wskazane poniżej części przedmiotu zamówienia do wykonania Podwykonawcom: …………………………………………………………………..

- Zmiana Podwykonawcy jest dopuszczalna za pisemną zgodą Zamawiającego.

§ 12

- W przypadku, gdy jednocześnie pracownikami Zamawiającego są osoby wykonujące zamówienie na zlecenie Wykonawcy, jego podwykonawców lub dalszych podwykonawców na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub umowy o dzieło, Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu (do Działu Personalnego ul. Brożka 3, faks: 12/2541167, e-mail: jsakowsk@mpk.krakow.pl lub ipopiela@mpk.krakow.pl) imienną listę tych osób. Wykonawca zobowiązany jest ponadto złożyć stosowne oświadczenie z podaniem kwoty przysługującego tym osobom wynagrodzenia.

Informacje, o których mowa powyżej powinny być przekazywane nie później niż do 5-go dnia miesiąca kalendarzowego, w którym Wykonawca będzie dokonywał zapłaty wynagrodzenia na rzecz osób wymienionych powyżej.

Wynagrodzenie dla Wykonawcy winno zostać pomniejszone o kwoty, które Zamawiający zobowiązany był zapłacić jako płatnik składek z tytułu ubezpieczenia społecznego pracowników Zamawiającego wykonujących zamówienie w ramach umów zawartych z Wykonawcą, Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami. O wysokości zapłaconych z tego tytułu kwot Zamawiający (Dział Personalny) będzie niezwłocznie informował Wykonawcę.

- W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi informacyjnemu, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości równej 200% kwoty, którą Zamawiający zobowiązany był odprowadzić z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne swoich pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia. § 9 ust. 2 i 3 stosuje się.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

- Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

- Przez dni robocze na potrzeby niniejszej umowy rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Jakości i Zarządzania Środowiskiem oraz znaczącymi i średnio znaczącymi aspektami środowiskowymi MPK S.A., na podstawie materiałów, które są opublikowane na stronie internetowej www.mpk.krakow.pl.

- Strony zobowiązują się niezwłocznie poinformować wzajemnie o każdej zmianie danych adresowych, w tym również numerów telefonów, faksu lub adresu e-mail. W przypadku niepowiadomienia o takiej zmianie wszelkie doręczenia dokonane na adres dotychczasowy uznaje się za skuteczne, a Strona, która nie poinformowała o zmianie, odpowiada za wynikłą stąd szkodę.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiana wszelkich danych kontaktowych (osoby kontaktowe, numery telefonów i faksów, adresy e-mail) wskazanych w umowie jest dopuszczalna za powiadomieniem drugiej Strony w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

- Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

- W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W razie jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności postanowień niniejszej umowy z postanowieniami stosowanych przez Wykonawcę wzorców umownych, ogólnych warunków umów, umów licencyjnych i serwisowych oraz podobnych dokumentów pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy. W szczególności postanowienia ww. dokumentów nie znajdą zastosowania wobec kwestii, które w niniejszej umowie uregulowano odmiennie.

- Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA