**Znak sprawy LZ-281-54/18**

**Załącznik nr 17 do SIWZ**

**UMOWA RAMOWA**

**Zakup 60 sztuk niskopodłogowych, przegubowych wagonów tramwajowych**

**Kraków, <*data*>**

**ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY RAMOWEJ**

**[**UMOWA RAMOWA**]**

o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego na:

***Zakup 60 sztuk niskopodłogowych, przegubowych wagonów tramwajowych***

zawarta dnia **……………….. w**Krakowie pomiędzy:

**Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Spółką Akcyjną w Krakowie**

z siedzibą w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków, Polska, adres do korespondencji: ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000025692; NIP: 679-008-56-13, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 84 882 400,00 zł oraz kapitał wpłacony w wysokości 84 882 400,00 zł, zwaną w dalszej części Umowy Ramowej **Zamawiającym,** którą reprezentują:

……………………………………………….

……………………………………………….

a

……………. z siedzibą ……………., zarejestrowanym w …………………., NIP: ……………………., zwanym w dalszej części Umowy Ramowej **Wykonawcą**, którego reprezentują:

……………………………………………….

*\*[W przypadku gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, do umowy zostanie wpisane postanowienie o ponoszeniu przez nie solidarnej odpowiedzialności  za wykonanie niniejszej umowy oraz sposobie reprezentacji podmiotów wobec Zamawiającego w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, o następującej treści]:*

*„ponoszących solidarnie odpowiedzialność za wykonanie niniejszej umowy w całym okresie jej realizacji aż do upływu najdłuższego terminu jej obowiązywania. Solidarna odpowiedzialność wobec Zamawiającego nie jest uzależniona od wewnętrznych uregulowań Wykonawcy i dotyczy również rozliczenia się między stronami spółki cywilnej/uczestnikami konsorcjum i podwykonawcami”.*

zwanymi dalej łącznie lub osobno **Stronami** lub **Stroną**,

*\*[zapisy Umowy Ramowej w sytuacji gdy Umowa Ramowa zawierana będzie z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia]:*

*Wykonawca działa na podstawie* ***umowy ............. z****dnia .............*

*Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarnie odpowiedzialność za wykonanie niniejszej Umowy Ramowej w całym okresie jej realizacji aż do upływu najdłuższego z terminów realizacji dostaw lub usług powiązanych z dostawą wagonów tramwajowych. Solidarna odpowiedzialność wobec Zamawiającego nie jest uzależniona od wewnętrznych uregulowań pomiędzy Wykonawcami tworzącymi Konsorcjum/będącymi stronami spółki cywilnej.*

*Do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) wobec Zamawiającego, w szczególności do podejmowania zobowiązań, decyzji, otrzymywania poleceń od Zamawiającego, wyznaczania osób do kontaktów z Zamawiającym, wykonywania obowiązków z tytułu niniejszej umowy w tym udzielonej gwarancji jakości lub rękojmi za wady upoważniony jest*

*...<nazwa i adres wyznaczonego podmiotu>......*

*Zamawiający dopuszcza, aby do kontaktu w sprawach dotyczących udzielonej gwarancji jakości lub rękojmi wyznaczony został podmiot spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia inny niż wskazany powyżej.*

*\*[(jeżeli dotyczy) informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla umowy zawieranej z osobami fizycznymi prowadzącymi lub nieprowadzącymi działalność gospodarczą]:*

*Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie z siedzibą przy ul. św. Wawrzyńca 13 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy z MPK S.A. w Krakowie i jej realizacji. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo do żądania usunięcia danych może nastąpić w przypadkach określonych w przepisach prawa. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami regulującymi państwowe zasoby archiwalne. Odbiorcami danych mogą być podmioty, z którymi MPK S.A. w Krakowie współpracuje w ramach wykonania niniejszej umowy.*

*W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MPK S.A. w Krakowie, który możliwy jest poprzez adres e-mail: iodo@mpk.krakow.pl lub telefonicznie: (12) 254 14 54.*

1. *Wykonawca o identyfikatorze podatkowym NIP……………………………… oświadcza, że jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług (VAT).*
2. *Wykonawca o identyfikatorze podatkowym NIP……………………….……… oświadcza, że nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT).*
3. *Wykonawca o identyfikatorze podatkowym NIP…………………….………… oświadcza, że jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) zwolniony.*

W przypadku zmiany statusu podatnika VAT, Wykonawca poinformuje o tym niezwłocznie Zamawiającego.

Lista załączników:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr załącznika do umowy** | **Nazwa załącznika do umowy** |
| **Załącznik nr 1A** | Istotne postanowienia umowy realizacyjnej |
| **Załącznik nr 1B** | Istotne postanowienia umowy na dostarczanie materiałów do czynności profilaktyczno-naprawczych |

# *Preambuła*

*Zamawiający od kilku lat prowadzi proces ujednolicenia (unifikacji) nabywanego i modernizowanego taboru tramwajowego. Przez pojęcie unifikacji Zamawiający rozumie normalizację, mającą na celu racjonalne zmniejszenie różnorodności wyrobów lub czynności. Uzyskuje się ją poprzez ujednolicenie cech wyrobów np. konstrukcji, kształtu, wymiarów, parametrów jakościowych, cech użytkowych. Zgodnie z wyżej wymienioną polityką Zamawiającego, jak i zważywszy na poniższe fakty:*

1. *Zamawiający pozyskał ogromne doświadczenie, tak w procesie eksploatacyjnym, jak i w technologiach naprawy (znaczna część taboru eksploatowana jest po okresie gwarancyjnym),*
2. *Zamawiający poniósł znaczne środki finansowe na finansowanie:*

* *magazynu części zamiennych niezbędnych w realizacji technologii napraw,*
* *wykwalifikowanych zasobów ludzkich specjalizujących się w naprawach serwisowych tramwajów,*
* *narzędzi i oprzyrządowania stanowisk obsługi technicznej.*

1. *Zamawiający posiada wykwalifikowaną kadrę inżynierską, dysponującą wiedzą i doświadczeniem w utrzymaniu eksploatowanych tramwajów,*
2. *Zamawiający w procesie eksploatacyjnym, zweryfikował rozwiązania techniczne, spełniające i potwierdzające trwałość i niezawodność wymaganą dla infrastruktury torowo-sieciowej Miasta Krakowa jak:*

* *specyfika ulic (łuki o małych promieniach) w zabudowie Starego Miasta, wzniesienia i spadki torowiska.*
* *krakowski tunel, z zachowaniem wszystkich obostrzeń bezpieczeństwa dla tego typu budowli.*

1. *Zamawiający posiada przyjętą do realizacji strategię taborową,*
2. *Nabywane w ramach niniejszego postępowania pojazdy z zabudowanymi sprawdzonymi rozwiązaniami technicznymi mają gwarantować długoletnią redukcję kosztów w eksploatacji posiadanego taboru.*
3. *Zamawiający jest zainteresowany nabyciem w przedmiotowym postępowaniu pojazdów wyposażonych w jak największą liczbę systemów, podsystemów, podzespołów i części w pełni zgodnych z obecnie eksploatowanymi w pojazdach, co doprowadzi do utrzymania racjonalności i efektywności inwestycji w nowym taborze, poprzez pełne wykorzystanie wszystkich zasobów organizacyjnych obecnie posiadanych przez Zamawiającego.*
4. *W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszczętego ogłoszeniem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu …………….. pod numerem ……………….., prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,* ***znak sprawy:******…………..*** *na podstawie przepisów art. 39-46 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 5 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na* ***dostawę towarów i usługi powiązane****, to jest:* ***“Zakup 60 sztuk niskopodłogowych, przegubowych wagonów tramwajów”*** *Zamawiający przyjął ofertę Wykonawcy złożoną na dostawy tych towarów i usług.*

SPIS TREŚCI

[*Preambuła* 4](#_Toc7162322)

[§ 1 [Przedmiot Umowy Ramowej] 5](#_Toc7162323)

[§ 2 [Dokumenty umowne] 6](#_Toc7162324)

[§ 3 [Terminy realizacji] 7](#_Toc7162325)

[§ 4 [Cena] 7](#_Toc7162326)

[§ 5 [Warunki wykonania przedmiotu zamówienia objętego Umową Ramową] 9](#_Toc7162327)

[§6 [Gwarancja jakości i rękojmia za wady] 10](#_Toc7162328)

[§ 7 [Procedura zawierania Umów Realizacyjnych] 10](#_Toc7162329)

[§ 8 [Zabezpieczenie należytego wykonania umowy realizacyjnej] 11](#_Toc7162330)

[§ 9 [Warunki realizacji Umów Realizacyjnych i Umów na dostarczanie materiałów do czynności profilaktyczno-naprawczych] 11](#_Toc7162331)

[§ 10 [Rozwiązanie Umowy Ramowej] 11](#_Toc7162332)

[§ 11 [Zmiany Umowy Ramowej] 12](#_Toc7162333)

[§ 12 [Rozstrzyganie sporów] 15](#_Toc7162334)

[§ 13 [Obowiązujące prawo i język] 16](#_Toc7162335)

[§ 14 [Zawiadomienia] 16](#_Toc7162336)

[§ 15 [Postanowienia końcowe] 17](#_Toc7162337)

# **§ 1** [**Przedmiot Umowy Ramowej**]

1. Przedmiotem Umowy Ramowej jest ustalenie zasad zawierania i wykonywania Pierwszej Umowy Realizacyjnej oraz Umów Realizacyjnych obejmujących dostarczenie i wyprodukowanie zgodnie z Dokumentami umownymi **nie więcej niż** **60** **(**słownie: **sześćdziesięciu)** **sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych, przegubowych Wagonów tramwajowych** **wraz z Dostawami i Usługami powiązanymi** oraz Umów na dostarczanie materiałów do czynności profilaktyczno-naprawczych.
2. W Umowie Ramowej słowa i wyrażenia będą mieć takie same znaczenia jak te, które zostały im przypisane w poniższych definicjach:
3. **Dostawa** - oznacza dostarczenie i odbiór Towarów ;
4. **Towary -**  oznaczają Wagony tramwajowe oraz Dostawy i Usługi powiązane; Towary nie obejmują przedmiotu Umów na dostarczanie materiałów do czynności profilaktyczno-naprawczych
5. **Wagony tramwajowe,** **tramwaje, wagony, pojazdy** - oznaczają wagony tramwajowe, które Wykonawca zobowiązał się wyprodukować i dostarczyć na mocy Umowy Ramowej i  poszczególnych Umów Realizacyjnych;
6. **Dostawy i Usługi powiązane** - oznaczają wyposażenie i  narzędzia specjalne, oprogramowanie, dokumentację i  dokumenty oraz inne materiały, które Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu na mocy Umowy Realizacyjnej a także usługi związane z dostawą towarów, takie jak: gwarancja i rękojmia, serwis w okresie pogwarancyjnym, szkolenia i inne usługi Wykonawcy, które Wykonawca ma obowiązek świadczyć Zamawiającemu na mocy Umowy Realizacyjnej;
7. **Umowa Ramowa** – oznacza niniejszą umowę;
8. **Pierwsza Umowa Realizacyjna** – oznacza umowę realizacyjną zawarta wraz z Umową Ramową. Jeżeli z Umowy Ramowej nie wynika inaczej, do Pierwszej Umowy Realizacyjnej stosuje się postanowienia dotyczące Umów Realizacyjnych.
9. **Umowa Realizacyjna** – oznacza umowę realizacyjną zawartą w wyniku zaproszenia do zawarcia umowy realizacyjnej, zgodnie z § 7 Umowy Ramowej;
10. **Umowa na dostarczanie materiałów do czynności profilaktyczno-naprawczych** – oznacza umowę zawartą wraz z Pierwszą Umową Realizacyjną oraz każdą kolejną Umową Realizacyjną zgodnie z § 7 Umowy Ramowej.
11. Na podstawie Umowy Ramowej Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień na dostawę Towarów poprzez zawieranie następujących umów realizacyjnych:
    1. **Pierwsza** Umowa Realizacyjna - obejmująca wyprodukowanie i dostarczenie **10** (słownie: **dziesięć)** sztuk Wagonów tramwajowych wraz z Dostawami i Usługami powiązanymi;
    2. **kolejne** Umowy Realizacyjne - obejmujące wyprodukowanie i dostarczenie pozostałych Wagonów tramwajowych wraz z Dostawami i Usługami powiązanymi.
12. Wraz z każdą Umową Realizacyjną zawarta zostanie Umowa na dostarczanie materiałów do czynności profilaktyczno-naprawczych w zakresie odpowiadającym liczbie zamówionych tramwajów. Nie jest możliwe zawarcie Umowy na dostarczanie materiałów bez zawarcia Umowy Realizacyjnej.
13. Umowa Ramowa wskazuje jedynie szacowane przewidywane liczby zamawianych tramwajów. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania w całości lub w części zakresu przedmiotowego Umowy Ramowej. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu niezrealizowania całości lub części przedmiotu Umowy Ramowej, w szczególności w przypadku wszczęcia przez Zamawiającego w czasie trwania Umowy Ramowej innego postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiocie Umowy Ramowej.

# **§ 2 [Dokumenty umowne]**

1. Wykonawca zobowiązany jest z dołożeniem należytej staranności oraz z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności wykonać zobowiązania wynikające z niżej wymienionych dokumentów. w razie sprzeczności lub rozbieżności między treścią któregokolwiek z wymienionych poniżej dokumentów, znaczenie rozstrzygające ma dokument według wskazanej poniżej zasady pierwszeństwa w hierarchii ważności **Dokumentów umownych**:
2. **Umowa Ramowa**,
3. **wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia** sporządzone przez Zamawiającego i  zamieszczone przez Zamawiającego na stronie internetowej www. mpk.krakow.pl w toku postępowania o udzielenie zamówienia znak sprawy………………..:
4. pismo z dnia ………….. l.dz…………………,
5. **specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ),** sporządzona dla postępowania o udzielenie zamówienia znak sprawy …… o zawarcie umowy ramowej, wszczętego ogłoszeniem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o numerze …… wraz ze wszystkimi jej załącznikami, w tym w szczególności **Specyfikacją Techniczną Tramwaju**, składającą się z załącznika nr 1 do SIWZ i załącznika 1a do STT, zwane razem **STT;**
6. **oferta Wykonawcy**, na którą składają się następujące dokumenty:
7. oferta Wykonawcy z dnia .................,
8. złożone w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego dokumenty - pismo Wykonawcy z dnia…………………,

# **§ 3 [Terminy realizacji**]

1. Umowa Ramowa zostaje zawarta na okres od dnia zawarcia **do 31.12.2025 r.**
2. Pierwsza Umowa Realizacyjna oraz każda kolejna Umowa Realizacyjna wykonywana będzie zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 7 ust. 4 pkt 4 Umowy Ramowej, uwzględniającym wymagane terminy wskazane odpowiednio w ust. 3-4, przy założeniu,że **odbiorom końcowym będą podlegać nie więcej niż trzy wagony na dwa tygodnie.**
3. **Wymagany termin wykonania Pierwszej Umowy Realizacyjnej**:
4. jeżeli Pierwsza Umowa Realizacyjna zostania zawarta **nie później niż do końca lutego 2020 r.,** to dostawa pierwszego wagonu nastąpi do 21 (dwadzieścia jeden) miesięcy od podpisania umowy, a dostawa drugiego wagonu nastąpi do 3 (trzech) miesięcy od dostawy pierwszego wagonu. Dostawa ostatniego wagonu powinna nastąpić nie później niż w ostatnim tygodniu czerwca 2022r.
5. jeżeli Pierwsza Umowa Realizacyjna zostanie zawarta **później niż w lutym 2020 r.,** to wymagany termin wykonania wynosi nie dłużej niż 26 miesięcy od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do 30 listopada 2023r. Dostawa pierwszego wagonu powinna nastąpić do 21 (dwadzieścia jeden) miesięcy od podpisania umowy, a dostawa drugiego wagonu powinna nastąpić do 3 (trzech) miesięcy od dostawy pierwszego wagonu.
6. Wymagane terminy **wykonania kolejnych Umów Realizacyjnych** – termin dostawy pierwszego wagonu w ramach Umowy Realizacyjnej wynosi nie krócej niż 14 (czternaście) ale nie dłużej niż 21 (dwadzieścia jeden) miesięcy od daty zawarcia umowy.
7. Każda Umowa na dostarczanie materiałów do czynności profilaktyczno-naprawczych zawierana będzie na okres **36 miesięcy liczonego dla każdego wagonu od daty odbioru końcowego danego wagonu**.

# **§ 4 [Cena**]

[**Cena Towarów**]

1. **Cena Towarów** dla całości przedmiotu zamówienia objętego Umową Ramową wynosi:
2. **brutto ……………. zł** (słownie:………………………), w tym podatek od towarów i usług w stawce ………. % ;
3. **netto ……………. zł** (słownie:………………………).
4. **Cena jednostkowa 1 (jednej) sztuki** nowego kompletnego tramwaju (wagonu) obejmująca wszystkie koszty wynikające z wymagań określonych w SIWZ, w tym w szczególności wyposażenie i narzędzia specjalne oraz Dostawy i Usługi powiązane wynosi:
5. **brutto** **………….. zł** (słownie: …………..), w tym podatek od towarów i usług w stawce ………. % ;
6. **netto**:  **………… zł** (słownie:…………….).
7. Cena Towarów uwzględnia wszelkie koszty, których poniesienie przez Wykonawcę jest niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy Realizacyjnej, w tym w szczególności koszty:
8. dokumentacji technicznej i  oprogramowania wraz z licencjami,
9. wyposażenia i narzędzi specjalnych,
10. uruchomienia, odbiorów,
11. prowadzenia postępowań przed organami administracji w celu uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa zezwoleń związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu na terenie Polski,
12. badań technicznych,
13. szkolenia personelu Zamawiającego,
14. związane z udzieloną gwarancją jakości
15. serwisu gwarancyjnego i rękojmi,
16. związane z potrzebą zapewnienia tłumaczeń na język polski,
17. wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk,
18. wszystkie inne opłaty związane z zakupem wagonów tramwajowych, jakie mogą obciążyć Zamawiającego w tym także:
19. koszty transportu, wyładunku,
20. koszty ubezpieczenia,
21. inne koszty związane z transportem towarów do ich miejsca przeznaczenia,
22. wszelkie podatki i opłaty bez podatku od towarów i usług (VAT)
23. koszty działań promocyjnych.

[**Cena za dostarczanie materiałów do czynności profilaktyczno-naprawczych**]

1. Cena materiałów do czynności profilaktyczno-naprawczych dla 60 sztuk Wagonów tramwajowych wynosi:
2. **brutto ……………. zł** (słownie:………………………), w tym podatek od towarów i usług w stawce ………. % ;
3. **netto ……………. zł** (słownie:………………………).
4. Cena za dostarczanie materiałów do czynności profilaktyczno-naprawczych dla 1 sztuki Wagonu tramwajowego obejmuje wszelkie niezbędne koszty Wykonawcy związane z prawidłowym wykonaniem Umowy nadostarczanie materiałów do czynności profilaktyczno-naprawczych, w tym w szczególności:
5. koszty transportu, wyładunku,
6. koszty ubezpieczenia,
7. inne koszty związane z transportem towarów do ich miejsca przeznaczenia,
8. wszelkie podatki i opłaty bez podatku od towarów i usług (VAT).

**[waloryzacja]**

1. Na wniosek jednej ze Stron, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany cen jednostkowych pojazdu **dla Umów Realizacyjnych** na zasadach wskazanych poniżej:
2. zmiana ceny wagonów:
3. w przypadku, gdy średni kurs EURO lub USD ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (NBP) w dniu odpowiadającym dacie zaproszenia do zawarcia Umowy Realizacyjnej zmieni się w stosunku do średniego kursu EURO lub USD ogłoszonego przez NBP w dniu zawarcia Umowy Ramowej. Jeśli w powyższych datach nie został ogłoszony przez NBP średni kurs waluty, przyjmuje się średni kurs waluty według tabeli kursów średnich NBP, obowiązującej w powyższych datach.
4. o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Polsce, za okres od miesiąca, w którym podpisano Umowę Ramową do miesiąca, w którym wystawiono zaproszenie do zawarcia umowy realizacyjnej. Bazą do wyliczenia powyższego wskaźnika będą miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), ogłaszane przez Prezesa GUS. Aktualnie wskaźniki te ogłaszane są na stronie <http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/>.
5. Strony ustalą nową cenę dla wagonów przy uwzględnieniu wpływu parametrów indeksacji na cenę netto oferowanego wagonu podaną w ofercie Wykonawcy według Tabeli nr 1. oraz zmiany kursów EURO lub USD lub wskaźnika CPI.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Tabela nr 1. Wpływ parametrów indeksacji na cenę netto oferowanego wagonu.*** | | |
| ***Lp.*** | ***Parametry indeksacji*** | ***Wpływ parametrów indeksacji na cenę netto jednego wagonu w % z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,(suma wartości z poz. 1, 2 i 3 stanowi nie więcej niż 100%)*** |
| 1. | Kurs EURO | 50,00 % |
| 2. | Kurs USD | 0,00 % |
| 3. | Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych(CPI) | 50,00 % |
| 4. | RAZEM | 100,00 % |

1. Zamawiający nie dopuszcza zmiany cen jednostkowych w Pierwszej Umowie Realizacyjnej.

# **§ 5 [Warunki wykonania przedmiotu zamówienia objętego Umową Ramową]**

* 1. Realizacja przez Wykonawcę Umowy Ramowej odbywać się będzie na podstawie Umów Realizacyjnych i Umów na dostarczanie materiałów do czynności profilaktyczno-naprawczych, zawartych przez Wykonawcę z Zamawiającym, na warunkach określonych w Umowie Ramowej.
  2. Umowy Realizacyjne oraz Umowy na dostarczanie materiałów do czynności profilaktyczno-naprawczych będą precyzować szczegółowo przedmiot, cenę, terminy realizacji, kwestie logistyczne i gwarancyjne zgodnie z warunkami nie gorszymi niż określone w Umowie Ramowej.
  3. Istotne postanowienia Umowy Realizacyjnej stanowią załącznik nr 1Ado Umowy Ramowej [*Istotne postanowienia umowy realizacyjnej*].
  4. Istotne postanowienia Umowy na dostarczanie materiałów do czynności profilaktyczno-naprawczych stanowią załącznik nr 1Bdo Umowy Ramowej [*Istotne postanowienia umowy na dostarczanie części do czynności profilaktyczno-naprawczych*].
  5. W przypadku niewykonania Pierwszej Umowy Realizacyjnej w terminie do 30 listopada 2023 roku, Zamawiający może odstąpić od niezrealizowanej Pierwszej Umowy Realizacyjnej, według swojego uznania, w całości lub części, bez konieczności wyznaczania odrębnego terminu wykonania. Prawo odstąpienia może nastąpić w terminie do 31 lipca 2024 r.
  6. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Jakości i Zarządzania Środowiskiem oraz znaczącymi i średnio znaczącymi aspektami środowiskowymi MPK S.A. w Krakowie, na podstawie materiałów, które są opublikowane na stronie internetowej [www.mpk.krakow.pl](http://www.mpk.krakow.pl)

# **§6 [Gwarancja jakości i rękojmia za wady]**

Wraz z zawarciem Umowy Realizacyjnej Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na warunkach określonych w załączniku nr 1Ado Umowy Ramowej [*Istotne postanowienia umowy realizacyjnej*] oraz na okres wskazany w ofercie.

# **§ 7 [Procedura zawierania Umów Realizacyjnych**]

1. **Pierwsza Umowa Realizacyjna** zostanie zawarta wraz z Umową Ramową. Procedura zawierania Umów Realizacyjnych opisana w niniejszym paragrafie nie znajdzie zastosowania do zawarcia Pierwszej Umowy Realizacyjnej.
2. **Kolejne Umowy Realizacyjne** będą zawierane w okresie obowiązywania Umowy Ramowej.
3. Wraz z każdą Umową Realizacyjną zawierana będzie Umowa na dostarczanie materiałów do czynności profilaktyczno-naprawczych.
4. Strony w niniejszej Umowie Ramowej ustalają następujący sposób zawarcia Umów Realizacyjnych:
5. Zamawiający zaprosi Wykonawcę do zawarcia Umowy Realizacyjnej, przesyłając mu pisemnie lub drogą elektroniczną zaproszenie do zawarcia umowy realizacyjnej (dalej jako ***zaproszenie***). Do zaproszenia załączony będzie projekt Umowy Realizacyjnej zgodnie z załącznikiem nr 1A do Umowy Ramowej oraz projekt Umowy na dostarczanie materiałów do czynności profilaktyczno-naprawczych zgodnie z załącznikiem nr 1B do Umowy Ramowej, odpowiadające warunkom określonym w Umowie Ramowej.
6. w zaproszeniu Zamawiający wskaże co najmniej opis przedmiotu zamówienia, w tym liczbę wagonów, jeśli Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do warunków zamówienia, informacje o miejscu i terminie ewentualnych uzgodnień, informacje dotyczące wysokości i warunków wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Realizacyjnej.
7. przeprowadzenie uzgodnień, o których mowa w pkt 2 dopuszczalne jest pisemnie lub drogą elektroniczną. Uzgodnienia nie mogą zmieniać istotnych warunków realizacji zamówienia.
8. przed zawarciem Umowy Realizacyjnej Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu **harmonogram wykonania Umowy Realizacyjnej** oraz wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Realizacyjnej, zgodnie z § 8 Umowy Ramowej. Harmonogram powinien odpowiadać warunkom opisanym w Umowie Ramowej oraz SIWZ.
9. Umowy Realizacyjne oraz Umowy na dostarczanie materiałów do czynności profilaktyczno-naprawczych zawierane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wyznaczony przez Zamawiającego termin zawarcia umów nie może być krótszy niż 60 dni od daty przesłania zaproszenia. Strony zawsze mogą ustalić inny termin zawarcia poszczególnych umów.

# **§ 8 [Zabezpieczenie należytego wykonania umowy realizacyjnej]**

W celu zabezpieczenia pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania danej Umowy Realizacyjnej, najpóźniej w dniu podpisania Umowy Realizacyjnej Wykonawca zobowiązany jest wnieść do Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia na zasadach określonych w załączniku nr 1Ado Umowy Ramowej [*Istotne postanowienia umowy realizacyjnej*]*.*

# **§ 9 [Warunki realizacji Umów Realizacyjnych i Umów na dostarczanie materiałów do czynności profilaktyczno-naprawczych]**

1. Warunki realizacji poszczególnych Umów Realizacyjnych wynikają z:
2. istotnych postanowień umowy realizacyjnej stanowiących załącznik nr 1A do Umowy Ramowej;
3. pozostałych Dokumentów umownych, o których mowa w § 2 Umowy Ramowej.
4. Warunki realizacji poszczególnych Umów na dostarczanie materiałów do czynności profilaktyczno-naprawczych wynikają z:
5. istotnych postanowień umowy na dostarczanie materiałów do czynności profilaktyczno-naprawczych stanowiących załącznik nr 1B do Umowy Ramowej;
6. pozostałych Dokumentów umownych, o których mowa w § 2 Umowy Ramowej.
7. Dana Umowa Realizacyjna lub Umowa na dostarczanie materiałów do czynności profilaktyczno-naprawczych może odbiegać od warunków określonych odpowiednio w załączniku nr 1A lub załączniku nr 1B do Umowy Ramowej, jeśli wprowadzane zmiany są nieistotne lub wynikają ze zmian postanowień Umowy Ramowej.
8. Jeśli w trakcie realizacji Pierwszej Umowy Realizacyjnej dojdzie do wprowadzenia zmian w zakresie przedmiotu zamówienia (np. projektowych, technicznych, technologicznych), wprowadzone zmiany zostaną uwzględnione w kolejnych Umowach Realizacyjnych.
9. W celu właściwej realizacji Umowy Ramowej, poszczególnych Umów Realizacyjnych i poszczególnych Umów na dostarczanie materiałów do czynności profilaktyczno-naprawczych, każda ze Stron zobowiązuje się do przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zawierać będą poszczególne umowy realizacyjne.
10. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji Umowy Ramowej.
11. Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji Umowy Ramowej.

# **§ 10 [Rozwiązanie Umowy Ramowej]**

1. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania Umowy Ramowej w przypadku, gdy Wykonawca odmówi zawarcia Umowy Realizacyjnej, w tym nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Realizacyjnej na warunkach określonych Umową Ramową i postanowieniami SIWZ.
2. Zamawiający zastrzega sobie, iż w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy Ramowej nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy Ramowej lub dalsze wykonywanie Umowy Ramowej może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. Gdy rozwiązanie Umowy Ramowej nastąpi w trakcie realizacji jakiejkolwiek Umowy Realizacyjnej lub Umowy na dostarczanie materiałów do czynności profilaktyczno-naprawczych, Strony przyjmują, że umowy te zostaną wykonane do końca, a zawarcie kolejnych Umów Realizacyjnych lub Umów na dostarczanie materiałów do czynności profilaktyczno-naprawczych nie będzie procedowane.

# **§ 11 [Zmiany Umowy Ramowej]**

1. W przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadkach przewidzianych w Umowie Ramowej, dopuszcza się zmiany postanowień zawartej Umowy Ramowej w stosunku do treści oferty Wykonawcy.

[**Cel zmiany**]

1. Zmiana, o której mowa w ust.1 zostanie dokonana w celu:
2. dostosowania rozwiązań technicznych (materiałów, komponentów lub części) stosowanych w wyniku realizacji Umowy Ramowej do obowiązujących przepisów prawa lub do warunków, w jakich eksploatowane będą wagony tramwajowe w sytuacji, gdy dokładna ocena tych warunków przez Zamawiającego nie była możliwa w wyznaczonym terminie składania ofert w postępowaniu;
3. optymalizacji kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy Ramowej lub Umowy Realizacyjnej;
4. poprawy bezpieczeństwa ludzi i mienia w związku z eksploatacją wagonów tramwajowych;
5. zmiany rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych. Zmiana ta może nastąpić gdy z uwagi na postęp techniczny, zastosowanie przyjętych w ofercie Wykonawcy rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych skutkowałoby koniecznością używania przez Zamawiającego wagonów o jakości nie odpowiadającej standardom jakościowym obowiązującym i powszechnym w momencie przewidywanego podpisania protokołów odbioru końcowego pojazdów, co skutkowałoby nieuzasadnioną instalacją – instalacją rozwiązań przestarzałych. Zmienione rozwiązania techniczne, technologiczne lub materiałowe powinny spełniać wyższe standardy jakościowe obowiązujące, powszechne i aktualne na moment dokonywania zmiany w tym zakresie;
6. poprawy jakości, wydajności lub bezpieczeństwa realizacji zakresu prac Wykonawcy;
7. ograniczenia kosztów działania i utrzymania wagonów tramwajowych;
8. odzwierciedlenia okoliczności, za wystąpienie których odpowiada Zamawiający tj.:
9. działania lub zaniechania niezgodne z przepisami prawa lub Umową Ramową osób trzecich zatrudnionych bezpośrednio przez Zamawiającego, mającego wpływ na terminy odbiorów końcowych lub termin odbioru ostatecznego lub na Cenę;
10. zawieszenie prac lub przerwy w realizacji przedmiotu Umowy Ramowej w wyniku działań lub na polecenie Zamawiającego, mające wpływ na terminy odbiorów końcowych lub termin odbioru ostatecznego.
11. opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wymagalnych należności Wykonawcy wynikających z Umowy Ramowej, terminy przeprowadzenia odbiorów końcowych lub termin odbioru ostatecznego, przy czym w przypadku takiego opóźnienia Wykonawca nie jest uprawniony do żądania zmiany wysokości Ceny.

Żadna z okoliczności, za które odpowiada Zamawiający nie może wynikać ani nie może być związana z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań Wykonawcy.

1. odzwierciedlenia okoliczności, za wystąpienie których odpowiada Wykonawca (sytuacja niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy Ramowej lub Umowy Realizacyjnej). Wprowadzenie takiej zmiany ani jej realizacja nie będzie uprawniała Wykonawcę do zmiany ceny lub zmiany harmonogramu, chyba że postanowienia Umowy Ramowej lub umowy realizacyjnej stanowią inaczej.
2. dostosowania zapisów Umowy Ramowej do obowiązujących przepisów prawa lub do zmian zapisów umowy realizacyjnej lub umowy na dostarczanie materiałów do czynności profilaktyczno-naprawczych.
3. usprawnienia organizacyjnego związanego z realizacją Umowy Ramowej lub Umowy Realizacyjnej, w tym w szczególności w przypadku braku zastrzeżeń Zamawiającego – możliwości skrócenia terminów dostawy wagonów;
4. możliwości wykorzystania finansowania zakupów tramwajów uzyskanego przez Zamawiającego z funduszy zewnętrznych, czego nie można było przewidzieć w dacie podpisania Umowy Ramowej.

[**Zakres zmiany**]

1. Zakres zmiany może dotyczyć:
2. ilości jakiegokolwiek elementu tramwaju określonego w STT, lub
3. zmiany co do jakości i innych cech jakiegokolwiek elementu tramwaju określonego w STT, lub
4. zmiany co do poziomu, pozycji, rozmiaru lub zakresu zastosowania jakiegokolwiek elementu tramwaju określonego w STT, lub
5. terminu lub terminów wykonywania zobowiązań Wykonawcy, lub
6. Ceny, z uwzględnieniem postanowień ust. 4, lub
7. terminów umownych w celach wskazanych w ust. 2 pkt 7, pkt 10 lub 11.

[**Zmiana z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych**]

1. Niezależnie od innych postanowień Umowy Ramowej, zmiana Ceny jest dopuszczalna w razie wystąpienia następujących zmian mających wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę:
   * 1. zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT);
     2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (w przypadku Polski - ustalonych na podstawie  przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę);
     3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
     4. zmiany  zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w [ustawie](https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT) z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

[**Polecenie wprowadzenia zmiany**]

1. Zamawiający może w każdym czasie przekazać Wykonawcy wniosek dotyczący zmiany Umowy Ramowej w celu i zakresie wskazanym w ust. 2-4 niniejszego paragrafu.
2. Wykonawca w terminie do 15 dni od otrzymania wniosku dostarczy Zamawiającemu wycenę proponowanej zmiany, szczegółowy jej opis i sposób jej przeprowadzenia. Wycena nie może przekraczać rzeczywistych kosztów wykonania zmiany przez Wykonawcę. Termin doręczenia Zamawiającemu wyceny proponowanej zmiany może ulec wydłużeniu maksymalnie o kolejne 15 dni, na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca udostępni Zamawiającemu wszelkie dokumenty uzasadniające wycenę wprowadzenia danej zmiany, w szczególności oferty potencjalnych podwykonawców dodatkowych usług lub dostaw.
3. Zamawiający w terminie do 7 dni od daty otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 6, przyjmie złożone dokumenty lub zgłosi uwagi. Wykonawca w terminie do 7 dni od otrzymania uwag, przekaże Zamawiającemu dokumenty uwzględniające wniesione uwagi. Zatwierdzony przez Zamawiającego dokument stanowić będzie podstawę do przygotowania projektu aneksu do Umowy Ramowej, który procedowany będzie zgodnie z Procedurą wprowadzania zmian.
4. Jeżeli Wykonawca nie doręczy Zamawiającemu dokumentów wskazanych w ust. 6 lub dokumentów uwzględniających uwagi Zamawiającego, o których mowa w ust. 7, Zamawiający może poddać ustalenie treści takiego dokumentu rozstrzygnięciu zgodnie z Procedurą rozstrzygania sporów wskazaną w § 12 Umowy Ramowej.
5. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi zgodnie z ust. 7, ewentualny spór między Stronami dotyczący uwzględnienia uwag przez Wykonawcę rozstrzygany będzie zgodnie z Procedurą rozstrzygania sporów wskazaną w § 12 Umowy Ramowej.

[**Propozycja zmiany**]

1. W trakcie realizacji Umowy Ramowej Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu zmianę Umowy Ramowej w celu i zakresie wskazanym w ust. 2-4 niniejszego paragrafu.
2. W celu rozpoczęcia procedury zmiany Umowy Ramowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu wycenę proponowanej zmiany, szczegółowy jej opis i sposób jej przeprowadzenia (Propozycja zmiany). Wycena nie może nie może przekraczać rzeczywistych kosztów wykonania zmiany przez Wykonawcę. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu przygotowania Propozycji zmiany. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca udostępni Zamawiającemu wszelkie dokumenty uzasadniające wycenę wprowadzenia danej zmiany, w szczególności oferty potencjalnych podwykonawców dodatkowych usług lub dostaw.
3. Zamawiający może według swojego swobodnego uznania zatwierdzić lub odrzucić Propozycję zmiany.
4. W przypadku zatwierdzenia przez Zamawiającego Propozycji zmiany, do zmiany Umowy Ramowej odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Procedury wprowadzania zmian.

[**Procedura wprowadzania zmian**]

1. Zamawiający opracowuje projekt aneksu do Umowy Ramowej na podstawie ustalonego Polecenia wprowadzenia zmiany (ust. 7), zatwierdzonej Propozycji zmiany (ust. 13) albo w oparciu o ustalenia wynikające z Procedury rozstrzygania sporów, o której mowa w § 12 Umowy Ramowej.
2. Projekt aneksu powinien zawierać co najmniej:
3. szczegółowy opis zmiany i sposobu jej przeprowadzenia;
4. wpływ zmiany na terminy;
5. wycenę zmiany i jej wpływ na, odpowiednio, obniżenie lub podwyższenie Ceny;
6. wpływ zmiany na jakiekolwiek inne postanowienia Umowy Ramowej;
7. opis niezbędnych uzupełnień we wszelkiej dokumentacji Umowy Ramowej, wynikających z wprowadzenia zmiany.
8. W terminie do 30 dni do dnia otrzymania przez Wykonawcę projektu aneksu do Umowy Ramowej, Strony uzgodnią wszystkie kwestie zawarte w tym projekcie. Zamawiający opracuje i przekaże Wykonawcy ostateczną wersję aneksu do Umowy Ramowej, uwzględniającą uzgodnienia Stron.
9. W terminie do 10 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę ostatecznego projektu aneksu Strony zawrą aneks do Umowy Ramowej zgodny z treścią ostatecznego projektu aneksu.
10. Po zakończeniu realizacji usług lub dostaw wynikających z danej zmiany, na wniosek Zamawiającego, Wykonawca udostępni Zamawiającemu faktury, dowody kasowe, rachunki lub pokwitowania dotyczące poniesionych przez Wykonawcę kosztów usług i dostaw. Dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy wynikające ze zmiany podlegało będzie odpowiedniemu obniżeniu, jeżeli koszty takich dostaw lub usług wynikające z dokumentów przekazanych Zamawiającemu będą znacząco niższe od wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego przez Strony w odpowiednim aneksie do Umowy Ramowej.
11. Wszelkie spory związane z wprowadzaniem zmiany będą rozstrzygane zgodnie z Procedurą rozstrzygania sporów wskazaną w § 12 Umowy Ramowej.
12. Za obopólną zgodą, Strony dopuszczają wprowadzenie zmian do Umowy Ramowej na mocy pisemnych uzgodnień Stron, w szczególności gdy zmiana jest realizowana w celu wskazanym w ust. 2 pkt 10 niniejszego paragrafu.

# **§ 12 [Rozstrzyganie sporów]**

[**Komisja Wspólna**]

1. W przypadku powstania między Stronami sporu w związku z jakimkolwiek aspektem realizacji Umowy Ramowej, Strony w pierwszej kolejności podejmą wzajemne konsultacje w celu polubownego rozwiązania sporu. w tym celu każda ze Stron może żądać zwołania Komisji Wspólnej.
2. Komisja Wspólna składa się z sześciu (6) członków, po trzech (3) przedstawicieli każdej ze Stron. Komisja Wspólna podejmuje decyzje większością głosów.
3. Komisja Wspólna zobowiązana jest zebrać się w terminie i miejscu wskazanym przez Strony, a jeśli Strony nie ustalą terminu lub miejsca, w terminie i miejscu wskazanym przez stronę żądającą zwołania Komisji Wspólnej, nie krótszym jednak niż 21 dni od zgłoszenia żądania zwołania Komisji Wspólnej. Niestawiennictwo któregokolwiek z członków Komisji Wspólnej nie stanowi przeszkody przed podjęciem przez Komisję Wspólną decyzji.
4. Brak decyzji Komisji w terminie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia żądania zwołania Komisji Wspólnej powoduje zakończenie Procedury rozstrzygania sporów.
5. Decyzje Komisji Wspólnej będą wiążące dla Stron, jeżeli w terminie 30 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia żadna ze Stron nie podda sporu pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego.

**[Postępowanie przed sądem powszechnym]**

1. Każda ze Stron może skierować spór pozostający w związku z jakimkolwiek aspektem realizacji niniejszej Umowy Ramowej pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego.
2. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów w ramach niniejszej Umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy Ramowej, powstanie sporu lub wszczęcie procedury rozwiązywania sporów nie zwalnia Stron z obowiązku wykonywania swoich obowiązków z tytułu niniejszej Umowy Ramowej.

# **§ 13 [Obowiązujące prawo i język]**

1. Językiem obowiązującym jest język polski.
2. Prawem właściwym dla Umowy Ramowej jest wyłącznie prawo kraju Zamawiającego z wyłączeniem konwencji ONZ na temat międzynarodowej sprzedaży towarów z1980 r.

# **§ 14 [Zawiadomienia]**

1. Zawiadomienie przekazane jednej Stronie przez drugą na mocy niniejszej Umowy Ramowej będzie wysyłane Stronie drugiej na piśmie (z potwierdzeniem na piśmie) lub pocztą elektroniczną (z potwierdzeniem przeczytania wiadomości e-mail) na adres drugiej Strony wskazany w niniejszej Umowie Ramowej.
2. Zawiadomienie będzie skuteczne z chwilą jego doręczenia, a w przypadku niepowiadomienia o zmianie danych zgodnie z ust. 5 – z chwilą doręczenia na adres dotychczasowy.
3. Adresy do celów zawiadomień
4. Adres Zamawiającego dla celów zawiadomień:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

................................................................

adres e-mail: ..........................................

1. AdresWykonawcy dla celów zawiadomień**:**

.................................................................

................................................................

adres e-mail: ..........................................

1. Osoby upoważnione do kontaktów w związku z Umową Ramową ze strony:
2. Zamawiającego - , nr tel. ………………, adres e-mail: ………………
3. Wykonawcy: - , nr tel. ………………, adres e-mail: ………………
4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o zmianie wszelkich danych adresowych lub danych kontaktowych osób wskazanych w Umowie Ramowej. Zmiany tych danych powinny następować w formie pisemnej pod rygorem nieważności, bez konieczności zawierania aneksu. w przypadku niepowiadomienia o zmianie danych adresowych lub kontaktowych wszelkie doręczenia dokonane na adres dotychczasowy uznaje się za skuteczne, a Strona która nie poinformowała o zmianie odpowiada za wynikłą stąd szkodę.

# **§ 15 [Postanowienia końcowe]**

1. Załączniki do Umowy Ramowej oraz Dokumenty umowne stanowią integralną część Umowy Ramowej.
2. Niniejsza umowa jest jawna z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które zostały opatrzone oznaczeniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” lub „ZASTRZEŻONE”.
3. Strony zobowiązane są do niezwłocznego aktualizowania danych i dokumentów mających związek z Umową Ramową, jak również do niezwłocznego powiadamiania drugiej Strony o powzięciu wiadomości o okolicznościach mających wpływ na wykonywanie Umowy Ramowej, mogących stanowić podstawę roszczeń danej Strony w związku z Umową Ramową, w tym uprawniających daną Stronę zgodnie z postanowieniami Umowy Ramowej domagania się jej zmiany.
4. Umowa Ramowa została sporządzona w ….\*[*tutaj zostanie wpisana liczba egzemplarzy umowy ustalona z wybranym wykonawcą - co najmniej dwa*] jednobrzmiących egzemplarzach, w tym …\*[*liczba egzemplarzy*]… dla Zamawiającego i …\*[*liczba egzemplarzy*]… egzemplarz dla Wykonawcy..

|  |  |
| --- | --- |
| Za **Zamawiającego** | Za **Wykonawcę** |
| **…………………………………………..** | **........................................................** |